Plan razvoja funkcionalnosti

Termin plan realizacije aplikacije prikazuje raspored aktivnosti u okviru razvoja sistema, organizovan po nedeljama. Plan obuhvata ključne faze implementacije aplikacije, počev od kreiranja baze podataka, preko razvoja funkcionalnosti, do testiranja i finalizacije sistema. Aktivnosti su raspoređene hronološki, pri čemu svaka faza predstavlja logičnu celinu u procesu razvoja aplikacije. Pojedine aktivnosti mogu se delimično realizovati paralelno, u zavisnosti od složenosti zadataka i dostupnosti resursa.

Implementacija funkcija počinje od 16.4.2026, a cilj je da se sve planirane funkcionalnosti implementiraju i sistem završi najkasnije do sredine juna, odnosno pre početka junskog ispitnog roka.

- Razvoj: april-maj

- Završetak implememtacije: kraj maja-početak juna

- Finalizacija: sredina juna

| Rok | Funkcionalnost koja se razvija | Opis funkcionalnosti |
| --- | --- | --- |
| 23.4.2026 | Nadogradnja baze podataka | Dodavanje novih podataka, koji su usko vezani za prodaju(booking tura), ako za to ima potrebe. |
| 30.4.2026 | Nadogradnja interfejsa | Nadogradnja dispečerovog interfejsa. Dodavanje početnog ekrana za prodaju tura. |
| 14.5.2026 | Rad sa klijentima I unos zahteva | Implementacija funkcionalnosti za evidenciju klijenata, kao i unos novih zahteva za transport, uključujući osnovne podatke o relaciji, robi i rokovima. |
| 28.5.2026 | Kreiranje ponude | Razvoj funkcionalnosti za obradu zahteva i kreiranje ponude na osnovu unetih podataka, uz mogućnost pregleda i evidencije poslatih ponuda. |
| 4.6.2026 | Kreiranje rezervacije | Implementacija funkcionalnosti za formiranje rezervacije na osnovu prihvaćene ponude i povezivanje sa odgovarajućim zahtevom. |
| 11.6.2026 | Organizacija transportnih tura | Razvoj funkcionalnosti za dodelu vozila i vozača, kao i formiranje transportne ture sa svim relevantnim podacima. |
| 18.6.2026 | Testiranje I ispravljanje grešaka | Provera funkcionalnosti sistema, otklanjanje uočenih grešaka i priprema aplikacije za završnu upotrebu. |